Администрация

Вауевского сельского поселения

Ремонтненского района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                              с. Ремонтное			                 № 49

О подготовке объектов социальной сферы,

инженерной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства к работе в

осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы по Валуевскому сельского поселению Ремонтненского району (Приложение № 1).

2. Создать  комиссию по оценке готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годы и утвердить ее состав. (Приложение № 2).

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам  ЖКХ.

Глава

Ремонтненского  района					                             А. П. Пустоветов

Постановление  вносит:

Отдел координации отраслей

ЖКХ, строительства, транспорта и связи

Приложение № 1

К постановлению

Главы Администрации

Валуевского сельского поселения

№ 9 от 30.05.2017 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Сроки исполнения | Ответственное лицо | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | чел | 1 | Август 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 2. | Промывка узла управления (котельная) | шт | 1 | Апрель, август 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 3. | Промывка системы отопления | шт | 1 | Апрель 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 4. | Гидравлическое испытание системы отопления | м.п. | 96 | Июнь-август 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 5. | Гидравлические испытания узла управления (котельной) | шт | 1 | Апрель, август 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 6. | Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов | шт | 1 | Апрель 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 7. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | м.кв. | 32 | Июнь-август 2017 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |
| 8. | Чистка котлов | шт | 1 | Июнь-август 2017г | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Ерко Е.А. |  |

Приложение № 2

К постановлению

Главы Администрации

Валуевского сельского поселения

№ 9 от 30.05.2017 года

КОМИССИЯ

по оценке готовности учреждений социальной сферы

к отопительному периоду  2017-2018 г.г.

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Глава Валуевского сельского поселения | В.И. Гетманский |
| Члены комиссии: |  |
| Ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Ерко.Е.А. |
| Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | В.В. Рязанцева |
| Директор МБУК «Валуевский СДК» | Е.И. Кононенко |